Jelenia Góra, dnia 23 września 2020 roku

Numer sprawy: 19/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest:

wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31. Planowana droga ma mieć długość 79 m i szerokość 4 m. W ramach usługi należy wykonać następujące prace:

- Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę projekt wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

- Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

- Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej i wyjazdu z działki nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV.

- Usunięcie 6 drzew.

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia.

- Usunięcie ziemi i wykorytowanie pod podbudowę.

- Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. Cieplickiej.

- Wykonanie odwodnienia, posadowienie krawężników drogowych i studzienek odwadniających.

- Posadowienie fundamentów i montaż latarni parkowych i wykonanie zasilania.

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię.

- Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce na powierzchni ok. 300 m2.

- Wybudowanie wiaty śmietnikowej.

- Montaż bramy wjazdowej sterowanej automatycznie o szerokości 6,1 m.

- Obsługa geodezyjna i przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru.

- Zgłoszenie do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po wykonaniu zjazdu do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Termin wykonania: Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 grudnia 2020 r., wykonanie całości robót do 30 listopada 2021 r.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Wymaga się dokonanie wizji lokalnej.

Zaproponowana przez oferenta cena za wykonanie przedmiotu umowy będzie porównana z innymi złożonymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena brutto | 100 % |

Wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) kosztorysu.

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia 2 października 2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, sekretariat, budynek „E” lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmsw.net

Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie do sporządzenia oferty.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Starszy Specjalista – Robert Figura – tel 75 6435785, faks 75 6435741, e-mail: figura@szpitalmsw.net

……………………………………

(Kierownik Zamawiającego)

Załącznik nr 1, numer sprawy 19/2020

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

na: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze o strony ul. Cieplickiej.

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba oferenta ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………

Strona internetowa ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………..… Numer faksu: ……………………………..

Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31. Planowana droga ma mieć długość 79 m i szerokość 4 m. W ramach usługi należy wykonać następujące prace:

- Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę projekt wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

- Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

- Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej i wyjazdu z działki nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV.

- Usunięcie 6 drzew.

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia.

- Usunięcie ziemi i wykorytowanie pod podbudowę.

- Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. Cieplickiej.

- Wykonanie odwodnienia, posadowienie krawężników drogowych i studzienek odwadniających.

- Posadowienie fundamentów i montaż latarni parkowych i wykonanie zasilania.

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię.

- Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce na powierzchni ok. 300 m2.

- Wybudowanie wiaty śmietnikowej.

- Montaż bramy wjazdowej sterowanej automatycznie o szerokości 6,1 m.

- Obsługa geodezyjna i przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru.

- Zgłoszenie do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po wykonaniu zjazdu do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Termin wykonania: Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 grudnia 2020 r., wykonanie całości robót do 30 listopada 2021 r.

W związku ze skierowanym zaproszeniem z dnia 23 września 2020 roku, do złożenia oferty na zamówienie w/w składamy naszą ofertę:

Wartość całej oferty wynosi: ………………….. zł (brutto),

(słownie: ……………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………….…………. złotych)

w tym podatek VAT: ……………………. zł.

Zamówienie zobowiązuję się wykonać w terminie……………………………………………..

Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .

………………..……………, dnia ………………..…..

(miejscowość)                                 (data)

…………………

(podpis)

Załącznik nr 2, nr sprawy: 19/2020

PROJEKT

U M O W A    N r   …./09/2020

zawarta w dniu …. września 2020 r. roku w Jeleniej Górze pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA                     w Jeleniej Górze, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych             i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000011353, REGON 230173142, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, nr identyfikacyjny NIP: 611-22-23-286, zwanym dalej:

„Zamawiającym”

reprezentowanym przez: ………………..……. – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z ….. września 2020 r., która stanowi załącznik do niniejszej umowy,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – …………………

a

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nr identyfikacyjny NIP: ………………………..),

reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zmianami) w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …. września 2020 roku postępowania na wykonanie zamówienia.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31. Planowana droga ma mieć długość 79 m i szerokość 4 m. W ramach usługi należy wykonać następujące prace:

- Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę projekt wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

- Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

- Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej i wyjazdu z działki nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV.

- Usunięcie 6 drzew.

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia.

- Usunięcie ziemi i wykorytowanie pod podbudowę.

- Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. Cieplickiej.

- Wykonanie odwodnienia, posadowienie krawężników drogowych i studzienek odwadniających.

- Posadowienie fundamentów i montaż latarni parkowych i wykonanie zasilania.

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię.

- Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce na powierzchni ok. 300 m2.

- Wybudowanie wiaty śmietnikowej.

- Montaż bramy wjazdowej sterowanej automatycznie o szerokości 6,1 m.

- Obsługa geodezyjna i przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru.

- Zgłoszenie do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po wykonaniu zjazdu do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

§ 2

- Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie.

- Wykonawca będzie tak prowadził prace aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania obiektu.

- Strony zgodnie ustalają, że szczegółowy zakres robót oraz przedmioty odbioru i części do fakturowania określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany cały zakres robót ustalone zostało na kwotę ogółem: ……………… zł (słownie: ……………………………………………………...)

w tym podatek VAT: ……………… zł,

Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające            z kosztorysu ofertowego, jak również nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a niezbędne do wykonania zadania. Ma ono charakter ryczałtowy, stanowiąc całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkie świadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Wysokość wynagrodzenia jest ostateczna i nie będzie podlegać negocjacjom ani waloryzacji. Wysokość wynagrodzenia nie będzie także podlegać zmianie jeżeli nastąpi zmiana kosztów poszczególnych jego składników, w tym cen materiałów, kosztów robocizny i/lub zwiększy się zakres oraz uciążliwość któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy na przykład wskutek zmiany warunków technicznych (ujawnienia się przeszkód, kłopotów z uzyskaniem odpowiednich materiałów lub urządzeń, itp.), przepisów prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje własnymi środkami finansowymi na wykonanie całości przedmiotu umowy i zgodnie z przedłożoną ofertą realizację poszczególnych etapów robót będzie finansował ze środków własnych w całości.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie: projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 grudnia 2020 r., wykonanie całości robót do 30 listopada 2021 r.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia, z zakresem robót             i dokonał wizji lokalnej oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń a przedmiot umowy zobowiązuje się zrealizować z należytą starannością w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym       i sztuką inżynierską.

- Ze strony Zamawiającego osobami do kontaktów w trakcie realizacji robót są:

Pan/i ………………………….. – tel. ……………………..,

Pan/i ………………………….. – tel. ……………………..,

- Ze strony Wykonawcy są:

Pan/i……………………………– tel. ……………………...,

Pan/i ………………………….. – tel. …………………........

- Osobą pełniącą samodzielną funkcję w budownictwie ze strony Zamawiającego jest Kierownik Budowy – Pan/i ………………………… - tel. ………………………..

§ 6

Obowiązki stron:

1.	Zamawiający oświadcza, że:

-  do dnia ….………………roku przekaże Wykonawcy plac budowy,

-  posiada środki finansowe na zapłatę za realizację inwestycji w całości,

-   nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,

likwidacyjne, układowe, ani restrukturyzacyjne oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy      nie istnieje obawa wszczęcia takich postępowań,

-   na żądanie Wykonawcy udostępni wszystkie inne niż wymienione w Umowie niezbędne informacje i dokumenty, które mają znaczenie dla realizacji Umowy,

-   dołoży należytej staranności i przeprowadzi odbiory przewidziane Umową.

2.         Wykonawca oświadcza, że:

- Ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialną za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami,

- zabezpieczy pod względem bhp miejsca wykonywania prac oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

-   dokona urządzenia miejsca wykonywania prac, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej, utrzymania porządku i czystości we własnym zakresie i na własny koszt.

-   posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w dziedzinie remontów

obiektów z zakresu wykonania przedmiotu umowy, znane mu są najlepsze standardy techniczne. Na tę okoliczność przedkłada stosowne dokumenty,

-   dostarczy odpowiedni sprzęt potrzebny do prowadzenia robót, oraz znane

mu są źródła zaopatrzenia w materiały, maszyny i urządzenia,

-   posiada wszelkie zgody, licencje, zezwolenia lub opinie potrzebne do

wykonywania świadczeń przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym

pozwolenia na wytwarzanie określonych grup odpadów powstałych w trakcie

realizacji inwestycji oraz zezwolenia na ich transport, zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2018 poz. 992) i przedkłada stosowne dokumenty,

-   zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji inwestycji, warunkami

realizacji robót i utrudnieniami związanymi z czynnym obiektem

Zamawiającego,

-  znane są mu wszelkie przepisy prawa polskiego, w szczególności dotyczące prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska oraz regulacje o charakterze

administracyjno-prawnym mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

a także, że zapoznał się z wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego, w

sprawie: ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ruchu: osobowego, pojazdów, sprzętu budowlanego, rzeczowych składników majątku, gospodarki odpadami, przygotowania i realizacji inwestycji. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania ww. unormowań w trakcie realizacji robót.

-   nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,

likwidacyjne, układowe ani restrukturyzacyjne oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy      nie istnieje obawa wszczęcia takich postępowań.

-   nie jest związany żadnymi porozumieniami z osobami trzecimi, które mogłyby

ograniczać możliwości realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej

Umowy.

- dołoży należytej staranności w przygotowaniu dokumentów dla przewidzianych Umową odbiorów, celem sprawnego przeprowadzenia tych odbiorów.

§ 7

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót Podwykonawcom w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych., posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje           i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie                   i wyposażenie do wykonania zleconych robót.

- Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców obejmuje:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, w takim samym stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz swoich pracowników.

- Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, której mowa w pkt. 4, nie zgłosi do niej pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował przedłożony projekt umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z pkt. 5.

- Wykonawca, Podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z dokumentem potwierdzającym status prawny Podwykonawcy, z którego wynikają uprawnienia osób podpisujących umowę o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom.

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu – 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

§ 8

- Zapłata należności nastąpi po wystawieniu faktury za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego roboty. Faktura będzie opłacona przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Dopuszcza się zapłatę należności na podstawie faktur częściowych za:

- projekt,

- roboty budowlane.

- Faktura może być ze strony Wykonawcy podpisana przez każdą z osób niżej wymienionych:

………………………………………………

………………………………………………

- Konto bankowe Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………....

- Końcowa faktura zostanie wystawiona po sporządzeniu protokołu z bezusterkowego końcowego odbioru technicznego wykonania zjazdu przez Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze oraz po dokonanym odbiorze przez Kierownika Budowy i przedstawicieli Wykonawcy całości przedmiotu umowy, w obecności osób wymienionych w paragrafie 5 pkt 2. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez Kierownika Budowy             i przedstawicieli Wykonawcy w obecności osób wskazanych w paragrafie 5 pkt. 2.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, w postaci:

- kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów,

- oświadczeń o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec Podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni.

- W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w punkcie 6, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę tego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy należności wynikających z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo przedłożonej Zamawiającemu w trybie określonym w paragrafie 6 niniejszej umowy, wyłącznie powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i po przedłożeniu protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Podwykonawcę, bez należnych odsetek z tytułu opóźnienia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w punkcie 9, kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Bezpośrednia zapłata, której moa w punkcie 9, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia pisemnych uwag.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem postanowień punktu 11, nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

§ 9

- Po odbiorze technicznym przez Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wykonania zjazdu, Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę               o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą Kierownik Budowy, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru dokumenty

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: atesty i certyfikaty na materiały wbudowane lub użyte do wykonania zamówienia.

- Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru, celem podpisania przez osoby uprawnione.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za usunięcie wad fizycznych, technicznych i prawnych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących                    w przedmiocie umowy w  chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do

utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie         w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przez osoby uprawnione. O dacie    i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorowych przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy            w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, naliczanych od dnia następnego, w którym roboty miały być wykonane,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki licząc od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej zadania za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za nie zrealizowaną część przedmiotu mowy.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Jeleniej Górze.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 15

W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów wiążących, strony obowiązuje następująca ich kolejność:

- umowa,

- oferta wraz z kosztorysem.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: